广州市老人院2025年度福利彩票公益金资助项目情况公开（广州市老人院镇龙院区
设备更新购置项目）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理办法》《广东省彩票公益金管理办法》等要求，现对我单位2025年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：
一、项目信息
（一）项目名称
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目
（二）项目主要内容
该项目主要购置一批适老化家具、生活电器、护理设施设备等，以保障市第二老人院（镇龙院区）二期共2000张养老床位投入使用。
（三）项目周期
2022年1月—2026年12月
（四）资金规模和执行情况
项目总金额为16,877.90万元。其中2025年资助金额为3,803.12万元，实际支付3,803.12万元，结余0万元。
二、项目成果
（一）项目完成情况和支出内容
截至2025年12月31日目前，已完成市第二老人院（镇龙院区）二期适老化家具、窗帘窗纱床上用品、护理设施设备等所有项目的购置工作。
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（二）绩效目标完成情况
该项目严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招投标采购工作，全力保障市第二老人院镇龙院区二期开办工作顺利推进。
（3） 绩效指标完成情况
本项目通过采购购置一批适老化家具、护理设施设备等，为院区按期投入运营、夯实民政兜底养老服务硬件支撑筑牢物质基础。各项绩效指标完成情况如下：
1.经济成本指标：单位床位投入成本
[bookmark: _GoBack]设定年度目标值为≤8.5万元/床，本年度实际完成值为1.95.99万元/床。项目严格落实财政预算管理规定，在严格保障配置标准与产品质量的前提下，通过精准核定需求等方式管控投入成本，财政资金使用效益显著提升。
2.数量指标：政府采购率
设定年度目标值为100%，本年度实际完成值为100%。本次采购所有品目均严格纳入政府采购范畴，做到应采尽采。
3.质量指标：招投标程序规范性
设定年度目标值为合法合规，本年度实际完成值为合法合规。采购全流程严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及招投标管理相关规定，采购过程公正合法、规范有序。
4.经济效益：设施设备使用需求
设定年度目标值为满足2000张床位使用需求，本年度实际完成值为满足2000张床位使用需求。本次采购的适老化家具、护理设施设备等全面覆盖居室生活、日常照护等各类使用场景，配置规模与功能匹配均满足院区运营需求。
5.经济效益指标：设备预设功能达标率
设定年度目标值为100%，本年度实际完成值为100%。所有到货设施设备均严格对照采购合同约定的技术参数开展到货验收，所有设施设备均达到预设标准。所有到货设施设备均严格对照采购合同技术参数完成验收，并达到预设标准。
三、存在问题和改进措施
无。
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